به نام خدا

برنامه كاري ارتقاء سايت عماد - 12 خرداد 1390

**كارهاي انجام شده**

1. جلسه بررسي نيازهاي سايت
2. طراحي نماي شماتيك صفحه اول سايت
3. محاسبه هزينه و زمان برنامه‌نويسي بر اساس نيازها

**كارهاي عماد**

1. بررسي نماي شماتيك صفحه اول و نهايي‌سازي
2. تهيه فرم درخواست نمايشگاه
3. تهيه فرم درخواست نمايندگي
4. تهيه فهرست نمايندگي‌ها
5. تهيه فرمت اطلاعات بخش سير مطالعاتي
6. بررسي اتودهاي گرافيست و انتخاب تم نهايي

**كارهاي گرافيست**

1. طراحي چند اتود اوليه براي صفحه اول سايت بر اساس نماي شماتيك نهايي‌شده
2. طراحي نهايي و كامل گرافيك صفحه اول سايت
3. طراحي تغييرات مورد نياز براي صفحات داخلي سايت

**كارهاي برنامه‌نويس**

1. اعمال گرافيك نهايي‌شده در سايت -/000/000/2 ريال
2. بخش اخبار -/000/000/1 ريال
3. پرفروش‌ترين‌ها به تفكيك فصل -/000/000/1 ريال
4. گزارش تصويري همراه با آرشيو -/000/000/2 ريال
5. بخش‌هاي نقد كتاب، مسابقه و نمايندگي‌ها -/000/000/1 ريال
6. فرم‌هاي درخواست نمايندگي و نمايشگاه -/000/500/1 ريال
7. بخش گفتگو و مصاحبه -/000/000/1 ريال
8. امكان سفارش كتاب بدون عضويت -/000/000/1 ريال
9. امكان اضافه كردن پرفروش‌هاي غير سايت -/000/000/2 ريال

جمع هزينه‌هاي برنامه‌نويسي **-/000/500/12 ريال**

نماي شماتيك ارسالي را بررسي و اصلاح فرموده و سپس تحويل گرافيست نماييد. اتودهاي گرافيست را بررسي نموده و كار نهايي گرافيست را براي قرار گرفتن در سايت در فرمت PSD به صورت لايه‌لايه براي برنامه‏نويس ايميل كنيد. گرافيك در يك هفته قابل نصب در سايت مي‏باشد. امّا برنامه‏نويسي ساير بخش‌ها دو هفته زمان نياز دارد.

سيدمهدي موسوي موشَّح