بسمه‌تعالي

برنامه كاري ارتقاء سايت مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما ـ 18/3/1390

**دستور كار**

بنا شد سه محور براي نمايه‌سازي اطلاعات سايت به صورت هم‌زمان پي‌گيري شود؛ ❶ درختواره‌سازي از نمايه‌هاي موجود (هدف كوتاه‌‌مدت)، ❷ نمايه‌سازي به روش مدرن (هدف ميان‌مدت) و ❸ توليد اصطلاح‌نامه «رسانه» با رويكرد ديني (هدف بلندمدت).

**مهندس………**

❶ تماس با مؤسسه پارسا به عنوان يكي از پيشكسوتان فعّال در نمايه‌سازي رايانه‌اي (نمونه: http://seraj.ir)، دعوت از نماينده نمايه‌ساز اين مؤسسه براي بازديد از مركز و بررسي 17000 نمايه موجود در سامانه اطلاعاتي سايت. ❷ فعّال‌سازي آقاي …… به عنوان يكي از اعضاي انجمن نمايه‌سازان قم كه از كارمندان رسمي مركز است، براي احياء پروژه زمين‌مانده نمايه‌سازي سايت. ❸ ارتباط با خانه هنر براي بررسي امكان استفاده از افرادي كه دوره‌هاي آموزش فيلمنامه‌نويسي و مشابه آن را پشت سر گذارده‌اند و تهيه فهرست اسامي اين افراد براي به‏كارگيري در فعاليت‌هاي محتوايي سايت. ❹ تماس با مركز صداوسيماي قم و البته با مشورت كارشناسان داخل مركز مانند آقاي ……، براي يافتن برنامه‌سازان باتجربه‌اي كه براي «كنترل» فرآيند نمايه‌سازي حاضر به همكاري باشند. ❺ ارائه گزارشي از جلسات شوراي سايت به مسئول مركز و توجيه اهميت هر كدام از پروژه‌هاي فوق، خصوصاً پروژه سوّم كه شهرت مركز را به عنوان اولين توليدكننده تزاروس «رسانه» در ايران به همراه خواهد داشت. ❻ بررسي امكان مالي و قراردادي براي هر كدام از پروژه‌ها.

**آقاي ………**

❶ تماس با آقاي يعقوب‌نژاد، مسئول توليد اصطلاح‌نامه دفتر تبليغات اسلامي، و مشورت در خصوص امكان توليد تزاروس «رسانه» براي اولين بار در كشور. ❷ فراهم آوردن پيش‌نويس درختواره موضوعي «رسانه» از منابع مكتوب و همچنين از سايت‌هاي اينترنتي خارجي مانند راهنماي موضوعي http://dmoz.com و http://sciencedirect.com . ❸ تماس با خروجي‌هاي دانشكده براي كسب حال و روز اين افراد و معرفي افرادي كه اشتغال عمده‌اي ندارند و حاضر به همكاري با مركز هستند. ❹ در صورت كم بودن اين افراد، تماس با دانشجوياني كه دوره درس را تقريباً تكميل نموده، ولي موفق به اتمام تحصيل در دانشكده نشده‌اند. ❺ تلاش براي اقناع مسئولين و تشكيل دبيرخانه اطلاعات سايت. ❻ پي‌گيري تشكيل جلسه بعدي شورا در اولين فرصت ممكن، پس از انجام تمامي كارهاي مورد نياز توسط همكاران، به عنوان دبير شوراي عالي سايت.

**آقاي ………**

❶ فراخوان نيروهاي آموزش‌ديده قبلي در مركز براي نمايه‌سازي. ❷ دريافت نمونه‌هايي از فيش‌هاي اطلاعاتي سايت از آقاي …… و بررسي زمان و هزينه مورد نياز براي نمايه‌سازي به شيوه مدرن و به روز.

**آقاي ………**

❶ اصلاح نرم‏افزار نمايه‌سازي به گونه‌اي كه بيشترين فضاي نمايش نمايه‌ها را به صورت درختي فراهم نمايد و امكان ايجاد نمايه جديد در آن وجود داشته باشد. ❷ انتقال تمامي 17000 نمايه موجود به نرم‏افزار مذكور براي استفاده در پروژه درختواره‌سازي از نمايه‌هاي موجود.

التماس دعا