بسمه‏تعالي

جلسه نهايي‌سازي و تحويل فاز اول سايت مركز

زمان جلسه: 5/11/1385 - ساعت 9:00 صبح

مدت جلسه: چهار ساعت

مكان جلسه: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما - طبقه چهارم - اتاق جلسات

نمايندگان كارفرما: حجج اسلام؛ صادقي و موشَّح و برادران؛ طبا, اميرکاوه, جهان‌آراي و رايگاني

نمايندگان پيمانكار: برادران؛ محمدي و حسني

غايبين جلسه: برادران؛ نبي نياسر، افتخاري و متّقي

موضوع جلسه: بررسي وضعيت پروژه و تعيين زمان‌بندي تحويل

گزارشي از سايت طراحي شده توسط پيمانكار كه بر روي سرور كارفرما در تهران نصب شده بود،‌ همراه با نمايش از روي اينترنت، به كارفرما ارائه شد. بر اساس اين گزارش گفتگوهايي انجام گرفت كه نتايج آن ذيلاً اعلام مي‌گردد.

مصوبات:

- پيمانكار متعهد شد كه نسخه نهايي سايت را كه پايان مرحله دوم قرارداد مي‌باشد، در تاريخ 15/11/1385 بر روي سرور كارفرما نصب نموده و يك نسخه از اطلاعات آن را بر روي CD تحويل نماينده كارفرما نمايد.

- كارفرما نيز بر اساس قرارداد 40% از كل مبلغ قرارداد معادل ــ/000،000،68 ريال را پس از كسر كسورات قانوني و بعد از دريافت CD تحويل پيمانكار مي‌نمايد. بر اساس قرارداد، مبلغ باقي‌مانده (20%) پس از كنترل و تأييد نهايي ناظر قرارداد و اعمال اصلاحات، به پيمانكار پرداخت خواهد شد.

- كارفرما متعهد شد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورّخ 7/11/1385 اطلاعات زير را تحويل پيمانكار نمايد:

      - معرفي سايت (نمايش در صفحه ورودي سايت)

      - پرينت رنگي از مشخصات گرافيكي صفحات سايت با ذكر كد رنگ

      - آرم مركز همراه با تصاوير مرتبط با كيفيت مناسب

- ساختار صفحات و Layout سايت به شرح ذيل تصويب شد:

      - صفحه ورودي سايت (قبل از login): بدون tab ، داراي يك طرح مناسب در بالاي صفحه، مشخص‌تر شدن باكس login براي توجه مخاطب، درج آخرين اطلاعات؛ فيش‌ها، كارشناسان و فيلم‌هاي انديشمندان.

      - صفحات دروني سايت (بعد از login): نمايش tab ها با رنگ‌هاي ارائه شده از سوي كارفرما، تبديل tab فيش به tab صفحه من، امكان درج تمامي بخش‏هاي سايت در tab صفحه من به صورت باكس‏هاي جداگانه قابل drag ، اضافه tab كارشناسان.

- مقرّر شد ثبت‌نام براي كليه كاربران به صورت عمومي فعّال شود و هر كاربر با وارد كردن اطلاعات فرم يك بتواند عضو سايت شود (اطلاعات فرم يك از فرم‌هاي اطلاعاتي كاربران كه در بخش مديريت به كاربر اجازه تغيير و ويرايش آن داده شده است).

- ايجاد دو سطح دسترسي به فيش‏هاي اطلاعات (سطح عمومي و سطح اعضاء) و عمومي در نظر گرفته شدن تمامي فيش‏هاي ارائه شده در مرحله اول به راه افتادن سايت. در روزآوري‌هاي بعدي، كارفرما اين سطح دسترسي را براي هر فيش مشخص خواهد ساخت. فيش‌هاي داراي سطح دسترسي عمومي بدون نياز به login قابل نمايش خواهند بود. اين فيش‏ها توسط اعضاء قابل قفل‌كردن نخواهند بود.

- تمامي مصوّبات اين جلسه قطعي بوده و تا پايان قرارداد از سوي كارفرما و پيمانكار قابل نقض نخواهد بود.

اين صورت‌جلسه پس از امضاء توسط حاضرين جلسه، تكثير شده و در اختيار نماينده كارفرما و نماينده پيمانكار قرار خواهد گرفت.

| حجةالاسلام صادقي |  | برادر طبا |  | برادر اميركاوه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مهندس محمدي |  | مهندس حسني |  |
| حجةالاسلام موشَّح |  | مهندس جهان‌آراي |  | مهندس رايگاني |