بسمه‏تعالي

سلام برادر عزيزم

يك كمي دير گزارش شما به دستم رسيد... زيرا به من خبر نداده بودي كه ايميل كردي! من هم كه با اينترنت قهر كرده‌ام و خيلي خبردار از اين اوضاع نمي‌شوم... خلاصه آن را امروز خواندم (24/2/1386) يك كمي دير شده، ولي بايد ببخشيد!

اما حرف زياد دارم و زمان كم... مختصر عرض مي‌كنم.

- خيلي خوب است كه اشكالات سايت را بر اساس قرارداد ريز كرده‌ايد... اين فهرست را به مجري بدهيد و اجراي آن را مطالبه كنيد:

  - در خصوص امنيت نرم‌افزار سايت، مجري بايد اسناد كيفيت ايجاد اين امنيت را ارائه نمايد.

  - مجري موظف است مستندات سايت را تحويل نمايد.

  - مجري بايد كيفيت طراحي نرم‌افزار با متدولوژي RUP را همراه با ارائه مستندات توضيح دهد.

  - مجري بايد دليل قانع كننده خود را در نصب Sent os بجاي فدورا به عنوان سيستم عامل، ارائه نمايد.

  - مجري موظف است گزارشات ارسال نشده را كه قرار بود به صورت مرتب و منظم از سوي پيمانكار به كارفرما ارائه شود تنظيم نموده و براي كارشناسان ارسال نمايد.

  - مجري موظف است پيش‏نويس قرارداد «پشتيباني فني» سايت را منطبق با آن‏چه در قرارداد سايت آمده است تنظيم نموده و براي تأييد و امضاء تحويل كارفرما نمايد و بر اساس آن پشتيباني سايت را بر عهده بگيرد.

  - نمايش تعدادي از آخرين ركوردها ايراداتي مانند نشان دادن همه ركوردها و عناوين دارد.

  - كد ارجاع هر فيش در كنار آن نمايش داده نمي‌شود. همچنين امكان بازيابي هرفيش با وارد كردن كد ارجاع آن وجود ندارد.

  - نمايش مديا بر اساس شات‏ليست در سايت وجود ندارد.

  - مديريت كاربران بصورت ناقص طراحي شده و بعضي كارايي‌ها را ندارد.

  - باكس علاقه‌مندي‌ها در كنار متن فيش ظاهر مي‌شود، به جاي آن‏كه در كنار خود فيش با قراردادن يك آيكون كار كند!

  - كاربر تنها در ابتداي اضافه كردن به علاقه‌مندي‌ها امكان دسته بندي و ويرايش را دارد و بعداً قادر به اعمال تغييرات نمي‌باشد.

  - قرار است پس از پاك شدن تاريخچه، اطلاعات آن به آرشيو اطلاعات كاربر منتقل شود ولي جاي مشخصي براي آن تعريف نشده و كار نمي‌كند.

  - كاربر نمي‌تواند از علاقه‌مندي‌ها و تاريخچه خود به‌صورت text خروجي بگيرد.

  - هنوز راهنما براي اين بخش و ديگر بخش‌ها توسط پيمانكار نوشته نشده است.

  - وبلاگ داراي جستجو در تمام متن نوشته‏ها ‏نمي‏باشد.

  - بخش جستجو در نوشته‏هاي وبلاگ و گروه‏ها به صورت يك جعبه (باكس) در صفحه اصلي قرار نگرفته است.

  - امكان upload تصوير و صوت و فيلم به عنوان وبكست براي هر كاربر در بخشي وابسته به وبلاگ خود وجود ندارد.

  - طراحي صفحه من به عنوان محلي براي معرفي كاربر به ديگران كه توسط خود او با تكميل فرم شناسايي و معرفي ايجاد مي‏شود انجام نشده است.

  - امكان گزارش‏گيري‏هاي متنوع بر اساس نياز هنوز فراهم نشده است.

  - در جستجو بر اساس موضوع يا رشته فعاليت كارشناس، موضوع انتخابي بوده و براساس رشته فعاليت كار نمي‌كند.

  - جستجوي تركيبي بر اساس تمام فيلدهاي موجود در بخش عمومي كارشناسان كار نمي‌كند.

  - ايجاد دسترسي براساس فهرست رشته‌ها، گرايش‌هاي تخصصي و فهرست الفبايي ايراد دارد.

  - متن مشخصات كارشناسان در صفحه اصلي سايت نمايش داده مي‌شود ولي در صفحه شخصي اين كار انجام نمي‌شود.

  - سيستم ارزيابي نوبه‏اي خودكار به آن صورت كه در قرارداد ذكر شده است فعّال نشده و وجود ندارد.

- موارد ديگري هم در مورد نياز به log in براي اطلاعات خاصّ ذكر شده بود كه خُب خبر داريد آقاي رئيس كاسه و كوزه‌ها را شكست و ما را از آن‏جا به همين خاطر فراري دادند!

- ليست ديباگ‌ها را به مجري بدهيد و بخواهيد براي دريافت تتمه پول قرارداد بايد همه اين كارها را انجام دهد.

- مهم‌ترين كار اين است كه در نهايت مجري بايد تمام سايت را در يك CD‌ يا DVD تحويل شما كند تا پولش را بگيرد.

- اين پيمانكارها به حرف من و شما گوش نمي‌كنند، زور مي‌خواهند، يك نسخه از اين اشكالات را براي آقايان مديران ارسال كنيد و اصرار كه بايد حل شود تا آن‏ها فشار بياورند.

- هر روز بگوييد يك نفر يا خود شما يا هر كس ديگري، تماس بگيرد و از پيمانكار اجراي اين تعهدات را بخواهد.

- دوباره اگر گذشت و نشد، آقاي …………، ………، ………… و ………… را بخواهيد و در يك جلسه مشترك با آقاي………و آقاي………پدرشان را درآوريد. آقاي………تلفن همه را دارد و مي‏تواند جمعشان كند.

- وقتي پيمانكار نيست و با مركزي‌ها تنها هستيد، داد و بيداد راه بياندازيد كه: «پس كو اين اطلاعات؟؟؟» اطلاعات سايت را بفرستيد!

- فشار فشار و فشار.

- آقاي…… را به ميدان بيانداز و بگو موشَّح اين همه گفت و نكردند،‌ حالا اين اوضاع است كه سايت ما خالي است.

- يادش بياور كه موشَّح در جلسه افتتاحيه سايت در 25 بهمن گفت كه هنوز اطلاعات سايت ناقص است.

- بگو كه مخاطبين سايت منتظر اطلاعات هستند و اگر نباشد، با فشار مديران سازمان مواجه خواهيم شد.

- با آقاي……… در تماس باش.

- آقاي……… بودجه بيست ميليوني اين سايت را براي ما جور كرد.

- آقاي………خيلي اين سايت را دوست دارد و عاشق طرح آن شده است، لذا همكاري مي‏كند.

- آقاي………مسئول انفورماتيك …………………… است.

- فقط يادت باشد كه آقاي………با آقاي………كه رئيس ……………… است مشكل دارد!

- ايميل آقاي………را برايت مي فرستم.

- از طرف من هم به او سلام برسان.

- بد نيست در ايميل خودت خبرش كني كه آقاي……… چه بلايي سر سايت آورده و موشَّح هم گذاشته و رفته است، ولي خيلي توضيح نده! تا خودش گير بدهد و از آقاي………توضيح بخواهد... (يك مقدار شيطنت :-)

- به پيمانكار بگو اين اشكالات از تهران آمده و تا شما كار را انجام ندهيد از پول خبري نيست، تهران اجازه نمي‏دهد.