طرح اجرايي راه‏اندازي سايت امام مهدي(عج)

«در محور فنّي»

ــ گرافيک و قالب‏بندي:

نخستين کار در طراحي يک سايت، ساخت صفحات آن در يک فضاي گرافيکي است. گرافيست آن‏چه را که مدير‏پروژه درخواست کرده‏است سعي مي‏کند با تلائم و هم‏آهنگي رنگ‏ها و طرح‏ها به وجود آورد. آشنايي گرافيست با سبک کار بر روي اينترنت و هدف سايت، او را در انتخاب طرحِ برتر ياري مي‏نمايد.

بخش‏هاي سايت:

ــ صفحه‏ي اصلي (Homepage)

ــ جستجوي ترکيبي

ــ سه زبان فارسي، عربي و انگليسي

ــ صفحات معرفي بنياد

ــ اخبار و گزارشات

ــ مباحثه

ــ گفتگو

ــ صوتي و تصويري

ــ راهنمايي جستجو

ــ نقشه‏ي پايگاه

ــ شهر کتاب

ــ دفتر يادبود

ــ تزاروس

ــ پيشنهاد و انتقاد

ــ طراحي HTML و صفحات ثابت:

طراح وِب، ساخته‏هاي گرافيست را در قالب فرمت‏هاي تصويري دريافت نموده و پس از تکه تکه نمودن تصاوير، با آن‏ها طرح HTML خود را مي‏زند. با Script نويسي نيز کار خود را جذابيت مي‏بخشد. منوهاي متحرک و صفحه‏کليدهاي سيار از محصولات اين فعاليت مي‏باشند. صفحات ثابت، خروجي اين بخش از کار مي‏باشد.

دستورات و نکات:

ــ از فريم استفاده شود

ــ منوهاي Script

ــ تايپ خودکار فارسي

ــ کاراکترست 1256 يوني‏کد

ــ titleها فارسي

ــ پاصفحه‏هاي استاندارد PDG

ــ سه زبان در سه شاخه

ــ Cookie شناسايي زبان کاربر

ــ نصب فونت اضافه

ــ Scripting متوسط

ــ نقشه‏ي بازشونده

ــ جاي banner تبليغاتي

ــ Hit counter

فهرست صفحات ثابت:

ــ معرفي بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود (عج)

ــ اخبار و گزارشات در مورد مطالب روز مهدويت

ــ صفحات جانبي صوتي و تصويري  متنوّع

ــ راهنمايي جستجو

ــ نقشه‏ي پايگاه

ــ پيشنهاد و انتقاد

ــ تبديل HTML به صفحات سروري (پويا):

صفحات سروري (asp) نياز به نوشتن برنامه جهت استخراج و خواندن اطلاعات از بانک دارند. اين صفحات تنها فرمت و قالبي هستند که مي‏توانند اطلاعات را online از بانک دريافت کرده و نمايش دهند. برنامه‏نويس بعضي از صفحات ثابت طراحي شده در بخش HTML را، که نياز به خواندن اطلاعات دارند، تبديل به asp مي‏نمايد. اين کار زيبايي کار HTML نويس را به قدرت خشک و بي‏روحِ برنامه‏نويس پيوند زده و محصول آن برنامه‏اي پرقدرت و زيبا مي‏شود!

فهرست صفحات پويا:

ــ پرسش و پاسخ در مهدويت و امکان ارسال سؤال

ــ اتاق مباحثه‏ي مهدويت

ــ اتاق Chat مهدويت

ــ شهر کتاب

ــ دفتر يادبود

ــ تزاروس

ــ ساخت بانک جديد:

اکنون که کار سايت پايان يافته، در جهتي ديگر مسؤول بانک داخلي، بانک جديدي را براي نگهداري اطلاعات مرتبط با موضوع سايت، جداگانه design مي‏کند. اين بانک در سه بخش مستقل براي سه زبان مختلف طراحي مي‏گردد.

ــ انتقال اطلاعات به بانک جديد:

کدهايي که توسط گروه تحقيقات ارسال و تأييد شده، که تعداد آن‏ها 4500 مورد مي‏باشد، توسط مسؤول بانک به بانک جديد انتقال يافته،

ــ کنترل اطلاعات:

و براي جلوگيري از اشتباه يک بار کنترل مي‏شود.

ــ ساخت تزاروس:

نمايه‏هاي منابع موجود در بانک توسط يک Procedure جمع‏آوري شده و تزاروس مناسب به صورت خودکار ساخته مي‏شود و محاسبات مربوط به تعداد زيرشاخه‏ها و تعداد منابع در هر شاخه انجام شده و اعداد مربوطه در بانک ذخيره مي‏شوند.

پيش‏بيني احتمالي سرشاخه‏هاي تزاروس:

تاريخ>اهل‏بيت(ع)>ائمه(ع)>امام مهدي(عج)

ــ آثار وجودي	2 منبع

ــ احاديث و ادعيه	5 منبع

ــ اصحاب و ياران	4 منبع

ــ انتظار	34 منبع

ــ توقيعات	3 منبع

ــ حقوق	1 منبع

ــ حکومت و قيام	28 منبع

ــ در اشعار	3 منبع

ــ در قرآن و حديث	30 منبع

ــ در منابع اهل سنت	11 منبع

ــ دشمنان	3 منبع

ــ دعا براي ولي‏عصر (عج)	2 منبع

ــ دلايل اثبات	11 منبع

ــ ديدگاه ديگران	17 منبع

ــ رد شبهات	7 منبع

ــ زندگينامه	43 منبع

ــ سيما	4 منبع

ــ طول عمر	13 منبع

ــ ظهور	64 منبع

ــ غربت امام زمان (عج)	1 منبع

ــ غيبت	62 منبع

ــ فضايل و مقامات	24 منبع

ــ کتابنامه‏ها	7 منبع

ــ ماجراي جزيره خضرا	4 منبع

ــ متوسلان به ولي‏عصر (عج)	4 منبع

ــ مدايح	4 منبع

ــ مکان امام مهدي (عج)	1 منبع

ــ ملاقات با امام مهدي (عج)	36 منبع

ــ نامها و القاب	1 منبع

ــ نواب خاص	8 منبع

ــ تطبيق جستجوگر:

نرم‏افزار جستجوي استاندارد PDG براي کار با بانک جديد Customize مي‏شود. با انجام اين کار، اين جستجوگر مي‏تواند در تمام 4500 رکورد موجود در بانک جديد، که در برابر بانک اصلي پـارسـا خيلي کم حجم محسوب مي‏شود، در کسري از ثانيه Search انجام دهد.

ــ تنظيم DNS سرور:

در سرور اينترنتي، سايت جديدالتأسيس Design شده و تنظيمات نام سرور آن و تمامي نام‏هاي مشابه آن و همين‏طور اطلاعات مربوط به Sub domain ها وارد مي‏شود.

ــ اختصاص IP:

از دامنه‏ي IP هاي معتبر و خريداري شده‏ي سرور، يک IP برگزيده شده و به سايت جديد منتسب مي‏شود.

ــ ساخت شاخه‏هاي مربوط به HTTP و FTP:

شاخه‏هايي که بايد صفحات را نگهداري نمايند و هم‏چنين شاخه‏هايي که از طريق FTP در دسترس خواهند بود طبق استاندارد PDG ساخته مي‏شوند. اين استاندارد در تمام سايت‏هاي اين گروه رعايت مي‏شود. رعايت اين استاندارد جهت ايجاد يک حفاظ امنيتي براي سايت‏هايي است که Host آن‏ها PDG است.

ــ تنظيم سرور جهت ضبط اطلاعات بازديدکنندگان:

يکي از خدمات جذاب PDG ارائه‏ي اطلاعات کامل بازديدکنندگان از سايت است. در يک فرايند منظم، IP و نوع ويندوز و نوع مرورگر کاربر همراهِ زمان بازديد و صفحه‏اي که مورد بازديد قرار گرفته در يک فايل ذخيره مي‏شود که نام هر فايل بيان‏گر تاريخ روزي است که ساخته شده است. اطلاعات مربوط به هر روز در فايلي جداگانه نگهداري مي‏شود. اين امکان وجود دارد که ليست عناويني که کاربران جستجو مي‏کنند نيز نگهداري شود.

ــ ساخت پروژه‏ي ديتابانک جديد روي سرور:

براي کار کردن سايت جديد با ديتابيس، مي‏بايست سايت به عنوان يک پروژه Create شود. بدين صورت فايل‏هاي ضروري سرور مانندglobal.asa  و موارد ديگر ساخته خواهند شد.

ــ ساخت بانک جديد بر روي SQL سرور:

بر روي سرور SQL اينترنتي بايد بانک جديدي با نام مشخص شده ساخته شود. اين بانک جهت افزودن بر سرعت جستجو و نمايش، از طريق indexگذاري، optimize مي‏شود. Indexگذاري مطابق استانداردهاي PDG است و مستقل از indexهاي فيزيکي SQL مي‏باشد و از سرعت بيش‏تري پشتيباني مي‏نمايد.

ــ Upload اطلاعات بر روي سرور:

شايد يک ساعت طول بکشد تا تمام اطلاعات، 4500 رکورد، از شبکه داخلي بر روي سرور اينترنتي منتقل شود. انتقال اطلاعات از طريق خط ليز 64 کيلو انجام مي‏شود تا در کار transfer داده‏ها اختلالي صورت نپذيرد. گاهي در بعضي از table ها نياز به چند بار upload مي‏باشد تا اطمينان از انتقال کامل رکوردها حاصل شود.

ــ انتقال تصاوير منابع:

تصاوير منابع مستقلاً بايد جدا شده و پس از کنترل بر روي سرور قرار گيرد.

ــ کنترل کار بانک و داده‏ها:

مدير بانک کار داده‏ها و بانک اينترنتي را بررسي و کنترل مي‏نمايد تا از transfer صحيح داده‏ها اطمينان حاصل نمايد. در ضمن صحيح کارکردن پروژه با بانک SQL را نيز تأييد مي‏نمايد.

ــ کنترل Security بانک:

مدير سرور مسائل مربوط به امنيت سرور و پورت‏هاي up سرور را بررسي مي‏نمايد. IP مذکور را کنترل کرده و از غيرقابل نفوذ بودن آن اطمينان حاصل نموده و امنيت سايت و بانک را تأييد مي‏کند.

اکنون سايت آماده است!