پيش‏طرح مدرسه علميّه

جهان‏گستر

# ( نمودار گزينه‏هاي پايگاه )

ارائه شده توسّط:

پايگاه اطّلاع‏رساني سراسري اسلامي

(پـارسا)

## فروردين ماه  1380

پيش‏طرح پايگاه چند زبانه مدرسه علميّه

جهان‏گستر

پيش‏طرح ارائه شده توسّط پايگاه اطلاع رساني سراسري اسلامي، با توجّه به سياست‏گذاري‏هاي اوليّه (راه اندازي) و ثانويّه (گسترشي), تحليل و به صورت فهرست‏وار, جهت اطّلاع تقديم مي‏گردد. پروژه حاضر كه راه‏اندازي اوليه آن 2 ماه و تكميل آن 6 ماه  به طول مي‏انجامد, مشتمل بر 4 بخش مديريتي از  الف تا دال  مي‏باشد, كه به قرار زير تهيه و اجرا خواهد شد:

الف) تهيّه و آماده‏سازي اطّلاعات درخواستي(DATA):

هدف:  شامل گردآوري, طبقه‏بندي, فرمت‏گذاري و ورود اطّلاعات.

زمان موردنياز:  2200 نفر- ساعت.

ب) عمليات فنّي:

هدف:  شامل برنامه‏نويسي (Asp, Script, Html), تحليل, طراحي و راه‏اندازي سيستم,

زمان مورد نياز: 4500 نفر- ساعت.

ج) طرّاحي و گرافيك:

هدف: شامل گزينش و آفرينش تصاوير, ساخت بَـنِرهاي تبليغاتي, و عناصر گرافيكي مورد نياز تبديل فرمت و اُپتيمايز كردن  (Optimize)صدا, تصوير و ... .

زمان موردنياز:  3100 نفر- ساعت.

د) پشتيباني:

هدف:  شامل پشتيباني فنّي پايگاه و عمليّات نگهداري آن.

زمان مورد نياز:  مطابق قرارداد.

گزينه‏هاي تشريحي پايگاه

با توجه به هدف اصلي از راه‏اندازي اين پايگاه كه ايجاد يك مدرسه علميّه Online مي‏باشد، طرح آن به دو بخش تقسيم مي‏گردد؛ بخش نخست طراحي يك سيستم اتوماتيك و خودكار آموزش از راه دور است و تهيه آن نياز به زمان بيشتر و كارشناسي دقيق‏تري دارد و بخش دوّم كه به ساير امور پايگاه و مطالب جنبي اختصاص دارد و نسبت به بخش قبلي حجم كاري كمتري را مي‏طلبد. پس در دو بخش به بيان اجمالي اجزاء اين طرح خواهيم پرداخت.

آموزش از راه دور

1- درخواست ثبت نام:

كاربر جهت ورود به سيستم آموزش از راه دور بايد در ابتدا فرمي را پر نموده و براي مدرسه ارسال نمايد. اين كار به دو طريق ممكن خواهد بود؛ با ورود به صفحه مربوطه بر روي اينترنت و وارد‏كردن اطلاعات خواسته شده و يا با مراجعه به نمايندگي‏هاي مدرسه در كشور مزبور. در هر دو صورت كاربر آمادگي خود را جهت آغاز تحصيل غير حضوري در اين مدرسه اعلام مي‏نمايد.

2- كنترل فرم‏ها:

فرم‏هاي تكميل شده به دفتر مدرسه تحويل مي‏شود و توسط گروه خاصي بررسي و كنترل شده و در صورت ناقص‏ بودن اطلاعات از طريق Email از كاربر درخواست مي‏شود كه اطلاعات خود را تكميل نمايد.

3- مراجعه به كاربر:

در صورتي‏كه كاربر از طريق اينترنت اعلام آمادگي كرده باشد، جهت رسميّت بخشيدن به عضويت او در مدرسه و اطمينان از صحيح بودن اطلاعات ارسال شده از سوي كاربر، فرم مزبور براي نمايندگي مدرسه در همان كشور ارسال مي‏شود. نمايندگي يك نفر را به آدرس ذكر شده در فرم مي‏فرستد و اين شخص ضمن بررسي اطلاعات موجود در فرم و تماس با كاربر، قرارداد عضويت در مدرسه و تعهّدهاي لازم و در صورت نياز هزينه تحصيل را دريافت مي‏نمايد.

پس از بازگشت پرونده‏اي براي او تشكيل مي‏دهد و ضمن درج نظرات خود در مورد سطح علمي، توان درك و شرايط و محيط زندگي كاربر، آن را براي مدرسه ارسال مي‏كند. از روي اين پرونده اساتيد مي‏توانند برنامه درسي اين محصّل جديدالورود را تدوين نمايند. اينكه چه درس‏هايي را لازم است بخواند، براي هركدام چقدر وقت بايد به او داد، چند ساعت در روز بايد مطالعه نمايد و تمام مسائلي كه مرتبط با آموزش كاربر مي‏باشند قابل تعيين خواهد بود.

در مورد داوطلباني كه از طريق نمايندگي‏ها اقدام نموده‏اند، در همان زمان مراجعه اين امور انجام خواهد شد.

4- ارائه رمز ورود:

مديران پايگاه يك رمز ورود براي داوطلبي كه اكنون به عنوان يكي از دانش‏پژوهان مدرسه شناخته مي‏شود تعيين مي‏نمايند و از طريق Email براي او ارسال مي‏نمايند. يك Profile براي او در سيستم تأسيس مي‏شود و تمام برنامه درسي او در اين Profile قرار مي‏گيرد. از اين لحظه دانش‏پژوه مي‏تواند تحصيل خود را آغاز نمايد.

5- تحصيل:

اكنون دانش‏پژوه به مجرّد ورود به شبكه و وارد نمودن رمز ورود با صفحه‏اي روبرو خواهد شد كه بخش‏هاي زيادي دارد از جمله:

1) برنامه درسي: در اين بخش دانش‏پژوه برنامه درسي خود را مشاهده مي‏نمايد كه به تدريج با پشتِ‏سر گذاردن دروس، كنار واحدهاي پاس‏شده نشانه‏اي گذارده مي‏شود. موارد زير در اين برنامه درج شده‏اند:

ــ  تعداد واحدهاي درسي

ــ  تعداد ترم‏هاي تحصيلي

ــ  تمام واحدهاي لازم در هر ترم

ــ  شرح هر واحد؛ كتاب‏ها و جزوات

ــ  حداقل و حداكثر زمان براي هر واحد

ــ  زمان مطالعه هر كتاب در هر روز

2) برنامه خودآزمايي‏ها: در طول آموزش دانش‏پژوه بايد خودآزمايي‏هايي را پشتِ‏سر بگذارد تا بتواند ضمن راه يافتن به مرحله بعدي براي امتحانات آخر ترم آماده شود. از طرفي نتايج اين خودآزمايي‏ها به طور اتوماتيك در اختيار اساتيد قرار مي‏گيرد تا از ميزان پشت‏كار و استعدادهاي دانش‏پژوه مطلع شوند. از روي همين خودآزمايي‏ها سيستم به طور خودكار درس بعدي را تعيين مي‏نمايد. در اين بخش اين موارد به استحضار كاربر مي‏رسد:

ــ  تعداد كل خودآزمايي‏ها

ــ  زمان انجام خودآزمايي‏ها

ــ  تعداد سؤالات در هر خودآزمايي

ــ  حداكثر وقت براي هر خودآزمايي

ــ  زمان مطلوب انجام هر خودآزمايي

3) برنامه امتحانات: دانش‏پژوه در جدولي برنامه زمان‏بندي امتحانات پايان‏ترم را مي‏بيند و فاصله خود را با آن در نظر گرفته طوري درس مي‏خواند تا در زمان تعيين‏شده بتواند به نمايندگي مدرسه مراجعه نموده و در بوسيله رايانه‏اي كه به سيستم مركزي متصل است، امتحان خود را به انجام برساند. پس از بازگشت به منزل مي‏تواند با ورود به سيستم از نمره خود مطلع شود و ترم بعد را آغاز نمايد.

4) آمار: در كناره صفحه دانش‏پژوه آماري از درس‏هايي را كه پشت‏سر گذارده و نمراتي كه در خودآزمايي‏ها وامتحانات كسب نموده مشاهده مي‏نمايد و به جايگاه فعلي خود پي مي‏برد. به اين ترتيب متوجه مي‏شود كه چقدر پيشرفت داشته است.

5) كار روز: در بالاي صفحه برنامه امروز نوشته شده است. تاريخ و ساعت، مقدار حجم درسي كه طبق برنامه بايد مطالعه شود، نوارهاي درسي‏اي كه بايد شنيده شوند، فيلم‏هايي كه بايد تماشا شوند، كلاس‏هاي درس Online اي كه بايد در آن‏ها شركت نمايد و جلسات مباحثه با ديگر دانش‏پژوهاني كه بايد سرِ ساعت تشكيل شوند، همه و همه بر روي صفحه قرار دارند كه دانش‏پژوه با كليك روي هر كدام مي‏تواند آن برنامه را آغاز نمايد.

6) References: لغت‏نامه‏ها، دائره‏المعارف‏ها و تمام كتب مرجع Online اي كه بتواند به سؤالات دانش‏پژوه پاسخ دهد لينكي در طرف چپ صفحه خواهد داشت. او به سادگي مي‏تواند با وارد كردن واژه مطلوب و يا تركيبي از واژگان پاسخ خود را بيابد.

7) پرسش‏گاه: هنگامي كه دانش‏پژوه با سؤال و مشكلي مواجه شد كه نتوانست جواب مناسبي از طريق Reference ها بيابد، با كليك‏كردن بر روي اين لينك كه در زير بخش References قرار دارد، وارد صفحه‏اي مي‏گردد كه با يادداشت كردن سؤال خود مي‏تواند آن را براي اساتيد مدرسه ارسال نمايد. آنان اگر Online باشند مي‏توانند همان لحظه پاسخ او را ارسال نمايند و يا در هر زمان ديگري كه برايشان ممكن باشد. در هر صورت به مجرد ورود پاسخ توسط استاد مربوطه، علامتي به دانش‏پژوه داده مي‏شود و او مي‏تواند مجدداً به پرسش‏گاه رفته و جواب خود را دريافت نمايد. اين پرسش‏ها و پاسخ‏ها در Profile دانش‏پژوه نگهداري خواهد شد كه در پايان‏ترم در امتيازهاي او تأثير خواهد داشت و نشانه ميزان فعّاليت علمي او خواهد بود.

8) درس: بخش وسيعي از صفحه تصوير به تدريس اختصاص دارد. در اين بخش كتاب‏هايي كه باز هستند، جزوات مربوطه، نوارهاي درسي و دفترچه يادداشت در برابر دانش‏پژوه قرار مي‏گيرند. فرايند مطالعه و پژوهش انجام گرفته و هر نكته‏اي را كه دانش‏پژوه لازم بداند مي‏تواند در دفترچه يادداشت خود ثبت نمايد و يا هر بخش از كتاب را به آن منتقل نمايد. امكانات بي‏شماري در اين بخش قابل ارائه است كه اين طرح اجمالي مجال بحث از آن‏ها نيست.

6- امتحان:

چند روز به امتحان مانده نشانه‏اي قرمز رنگ به همراه عددي كه زمان باقي‏مانده را به ساعت نشان مي‏دهد در گوشه تصوير توجه دانش‏پژوه را جلب مي‏نمايد. برنامه درسي ترم جاري به انتهاي خود رسيده است و اگر دانش‏پژوه طبق برنامه پيش رفته باشد اكنون درس را به پايان رسانده و تمام كتاب‏ها و جزوات را تمام كرده است. سيستم ظرف روزهاي باقي‏مانده زماني را براي مرور مجدّد دروس براي او فراهم مي‏آورد.

براي امتحاني كه قرار است به دريافت گواهي تحصيلي از يك مدرسه علميّه معتبر منتهي شود نمي‏توان به آزموني از راه دور اعتماد كرد. ناگزير دانش‏پژوه بايد اين زحمت را متقبّل شود كه به نمايندگي مدرسه مراجعه كرده و در پشت رايانه قرار گرفته و به سؤالاتي كه از مدرسه ارسال شده است در زمان تعيين شده پاسخ دهد.

7- ارائه گواهينامه:

در پايان هر ترم پس از انجام امتحان و مشخص شدن نمره آن، گروهي از اساتيد كه پرونده اين دانش‏پژوه را در اختيار دارند Profile او را به دقت بررسي كرده و با برنامه‏هاي ويژه‏اي امتياز او را محاسبه مي‏نمايند و سپس با اعمال نظرات شخصي خود و تصويب در جلسه‏اي كه به اين منظور تشكيل خواهند داد گواهينامه‏اي براي دانش‏پژوه صادر نموده و از طريق نمايندگي مدرسه در اختيار او قرار خواهند داد.

در پايان دوره تحصيل چندساله نيز پس از دريافت و بررسي پايان‏نامه دانش‏پژوه گواهينامه پايان تحصيل به او اعطا خواهد شد.

طرح‏هاي جنبي

1- چند زبانه بودن:

در مرحله نخست مي توان سه زبان انگليسي، عربي و فارسي را در نظر گرفت. سپس با توجه به نيازهاي آتي مي‏توان زبان‏هاي ديگري را به سايت اضافه نمود.

تعداد زبان‏هاي موجود بستگي دارد به دامنه كاري مدرسه، زبان هر كشوري كه تحت برنامه مدرسه باشد مي‏تواند در برنامه كاري قرار گيرد.

2- موتور جستجو:

يك موتور جستجوي قوي جهت يافتن اطلاعات گسترده سايت به شكلي كارآمد و مناسب كه كاربر را دريافتن اطلاعات مشخص خود ياري مي‏كند.

در اين بخش كاربر مي‏تواند با وارد نمودن يك واژه يا تركيبي از واژگان فهرست تمام صفحاتي را كه محتوي آن واژه مي‏باشند در اختيار داشته باشد و با گزينش هر كدام، صفحه مربوط را رؤيت نمايد.

3- كتاب‏خانه  تخصصي:

1) همگاني: هر كاربري مي‏تواند با جستجو در برگه‏دان‏هاي الكترونيكي كتاب مورد نظر خود را بيابد و به صورت Online بلافاصله با چند كليك آن را مطالعه نمايد.

2) عضويتي: كاربراني كه از طريق اينترنت و يا خودِ مدرسه مسير عضويت در كتاب‏خانه را پيموده‏اند و هزينه مربوطه را پرداخت كرده‏اند، با وارد كردن رمز ورود مي‏توانند كتاب‏هايي را كه به جهت قانون كپي‏رايت ارائه رايگان‏شان بر روي اينترنت ممكن نيست مطالعه نمايند و يا Download كنند. اين بخش به صورت كاملاً حفاظت شده طراحي خواهد شد تا ورود افراد غير عضو ممكن نباشد.

4- كتابكده:

كتاب‏هاي جديدي كه در زمينه‏هاي اسلامي و مرتبط با برنامه آموزشي مدرسه به تازگي چاپ شده و مي‏شوند و مديران مدرسه مطالعه آن را براي طلاب و محصّلين مفيد احساس مي‏كنند، در اين بخش معرفي مي‏گردند.

5- نواركده:

شامل نوارهاي صوتي- تصويري: نوارهايي كه مورد استفاده طلاب باشد؛ نوارهاي درسي، سخنراني‏ها و هر چه كه نياز طلاب را برطرف نمايد. اين نوارها به دو صورت قابل ارائه مي‏باشند:

1) فرمت Real : در اين حالت كاربر مي‏تواند از طريق دستگاه رايانه خود نوار را به صورت فشرده دريافت نموده و با برنامه خاصي بلافاصله استماع نمايد. نوارهاي رايگان از اين طريق ارائه خواهند گرديد.

2) فروشي از طريق پست: در صورتي‏كه دريافت هزينه نوار در برنامه باشد، كاربر مي‏تواند درخواست خود را از طريق شبكه ارسال نموده، هزينه را از طريق سيستم بانكي پرداخت كرده و سپس نوار را در منزل تحويل گيرد.

6- كلاس‏هاي مجازي:

از نوع اتاق‏هاي گفتكو براي شركتOnline  و زنده محصلين با نام و رمز ويژه هر كدام. اتاق‏هاي درس هر كدام شامل عنوان درسي خاص مي‏باشند. استاد سرِ ساعتِ اعلام شده وارد شبكه و اتاق مربوطه شده و درس خود را آغاز مي‏نمايد، نام محصليني كه حاضر در جلسه هستند كنار پنجره اصلي نوشته شده است، استاد مي‏تواند با هر يك از آن‏ها مستقيماً صحبت نمايد و يا با همه محصلين در آنِ واحد.

7- ثبت نام:

صفحه‏اي جهت ثبت‏نام داوطلباني كه مايل به تحصيل در مدرسه مي‏باشند. اين افراد به سادگي مي‏توانند بعد از مرور نمودن آئين‏نامه مدرسه و آشنايي با مقررات و ضوابط، فرم ثبت‏نام را پر نموده و از طريق اينترنت آن را براي مديران مدرسه ارسال نمايند. مدرسه مي‏تواند به صورت تمام‏وقت، پاره‏وقت و يا غير حضوري آنان را پذيرش نمايد.

8- اخبار و رويدادها:

دانش‏آموزان، مراجعين و به طور كلّي هر كاربري كه از پايگاه ديدن مي‏نمايد مي‏تواند از اخبار و رويدادهاي مدرسه آگاه گردد. برنامه‏هاي عمومي مدرسه مانند سخنراني‏ها، مراسم‏هاي خاص و كلاً هر خبري كه اطلاّع از آن براي مخاطبينِ پايگاه مفيد باشد از اين طريق قابل ارائه است.

9- پرسش و پاسخ:

صفحه‏اي است براي كاربران جهت پرسش‏هايOffline  كه در اينترنت با نام FAQ شناخته مي‏شود. مراجعين مي‏توانند سؤالات خود پيرامون برنامه‏ها و نحوه كار مدرسه و ساير مسائل مرتبط با آن را در اين بخش يادداشت نموده و چند روز بعد با مراجعه دوباره در همان‏جا پاسخي را كه مديران مدرسه نوشته‏اند بيابند.

به اين ترتيب ديگر كاربران نيز مي‏توانند با مطالعه اين بخش پاسخ بسياري از سؤالات خود را دريافت كنند.

10- گروه‏هاي مباحثاتي:

1) به شكل زنده(اتاق گفتگو): در اين اتاق كه به صورت مجازي ساخته مي‏شود، كاربران مي‏توانند به صورت كاملاً زنده با يكديگر به دو طريق متني و صوتي صحبت و مباحثه نمايند. براي مديريت بهتر مي‏توان اتاق‏هاي مختلفي براي دروس مختلف در نظر گرفت. براي مثال اتاق فقه، فلسفه و يا اصول و هر مورد ديگري كه به نظر مفيد بيايد.

2) Offline(Discussion Group): فضايي شبيه آن‏چه كه در FAQ بيان شد با اين تفاوت كه براي هر سؤال امكان بي‏نهايت جواب و براي هر جوابي نيز باز امكان تعداد زيادي جواب ديگر وجود دارد به اين ترتيب يك مباحثه فعّال در شبكه پديد خواهد آمد.

11- تقويم اسلامي و رويدادهاي تاريخي:

مورد نياز هر كاربري است كه از اوقات شرعي، مناسبت‏هاي اسلامي، ولادت‏ها و شهادت‏ها پيشاپيش مطّلع باشد. ارائه اين اطلاعات توسط اين بخش ممكن خواهد شد.

12- اعمال و ادعيه روز:

در روايات و احاديث دعاهاي فراواني براي ايام هفته و روزهاي مختلف سال ذكر شده است، يادآوري اين ادعيه عمل بسيار پسنديده‏اي است. كاربر به مجرّد ورود به پايگاه دعاي مربوط به آن روز را مشاهده مي‏نمايد.

13- حديث روز:

براي هر روز مي‏توان حديثي را برگزيد و در برابر كاربر قرار داد. مديريت اين احاديث به صورت خودكار بوده و بدون نياز به اُپراتور هر روز تعويض خواهد شد.

14- سخنان بزرگانِ حوزه:

داستان‏ها، حكايت‏ها، خاطرات و سخناني از بزرگان حوزه و علماي سلف در اطراف و اكناف تمامي صفحات، فضايي صميمي و دوستانه براي انتقال فرهنگ عظيم و عزيز حوزه به طلاب جوان پديد مي‏آورد و ناخواسته همه مراجعين را به مطالعه اين دُرَر گهربار وامي‏دارد.

15- مناسبت‏هاي اسلامي:

بيان مناسبت‏هاي اسلامي با توضيحي مختصر و نمايي زيبا؛ كاربران ضمن مرور از اين پايگاه به خاطر مي‏آورند كه در چه روزي به سر مي‏برند و چه واقعه تلخ و يا شيريني در آن روز رخ داده است. اين راهي است براي پاسداشت شعائر اسلامي.

16- معرّفي اساتيد و مديران:

معرفي اساتيد و مديران مدرسه گامي است در جهت آشنا ساختن مراجعين با ساختار حاكم بر مدرسه. دانش‏پژوهي كه طالب دريافت بهينه دروس و جوياي يافتن درك قوي‏تري از متون درسي و ديني است، هميشه در پي برترين اساتيد و سازگارترين آنان با سلائق خويش است. براي چنين طلابي آشنايي اوليّه با اساتيد مدرسه مي‏تواند بسيار راه‏گشا باشد.

17- تماس:

عنوان Contact us براي كاربران اينترنت آشناست، از اين طريق مي‏توانند نظرات و پيشنهادات خود را براي مسؤولين ارسال نمايند.

18- درباره مدرسه:

پـايان

با عنوان About us؛ اطلاعاتي مختصر از مدرسه و توليت آن.