بسمه‏تعالي

طرح پيشنهادي راه‏اندازي سايت نشريات

مندرجات اين طرح:

- اهداف و كليات

- ويژگي‏هاي مورد انتظار

- امكانات افزودني

- توسعه و ارتقاء

- هزينه و زمان

دي‏ماه 1384

- اهداف و كليات

هدف از راه‏اندازي اين سايت ارائه متن كامل نشريات مركز بر روي شبكه جهاني اينترنت مي‏باشد. در مرحله نخست، سه عدد از نشريات براي اين منظور پيش‏بيني شده‏اند.

فرض اين طرح آماده بودن اطلاعات مي‏باشد، به اين معنا كه مطالب مندرج در نشريات مذكور ابتدا براي انتشار به صورت مكتوب مهيا شده‏اند و در نهايت پس از انتشار، براي قرار گرفتن در سايت تحويل اپراتور مي‏گردند.

اين سايت به صورت يك زيربخش براي سايت مركز در نظر گرفته مي‏شود؛ يا تحت عنوان «نشريات» كه به صفحه‏اي وارد مي‏شود كه سه نشريه را معرفي نموده و امكان انتخاب يكي از آن‏ها را براي نمايش به كاربر مي‏دهد و يا اين كه عنوان هر نشريه مستقلاً در سايت مبدأ ذكر شده و كاربر با انتخاب آن وارد بخش مربوط به همان نشريه مي‏گردد.

- ويژگي‏هاي مورد انتظار

اطلاعات اين سايت به صورت بانك اطلاعات استاندارد ذخيره خواهد شد تا امكانات زير را در اختيار كارفرما قرار دهد:

- امكان ورود مطالب نشريه توسط يك اپراتور معمولي

- امكان فهرست‏گيري از مطالب وارد شده

- امكان جستجو ميان مطالب

- امكان ايجاد دسترسي به مطالب از طريق موضوع‏بندي

- امكان انتقال اطلاعات به انواع ديگر بانك‏ها براي توليد CD و موارد ديگر

- امكان تغيير ظاهر سايت بدون نياز به صفحه‏بندي مجدد

واحد اطلاعات (unit) براي اين بانك مقاله خواهد بود. هر مقاله داراي يك عنوان و يك موضوع مي‏باشد. اطلاعات هر ركورد به شرح ذيل مي‏باشد:

- كد منحصر به فرد مطلب

- عنوان مطلب

- نام پديد‏آورنده مطلب

- نقش پديدآورنده مطلب (به كوششِ، ترجمه، تنظيم از، مصاحبه كننده و…)

- منابع مطلب

- كد نشريه مربوطه

- سرفصل مربوطه (موضوع)

- ترتيب قرارگيري در نشريه

از طريق كد نشريه، مشخص مي‏شود كه اين مطلب در كدام نشريه و در چه شماره‏اي از آن منتشر شده است.

هر نشريه مي‏تواند داراي سرفصل‏هايي باشد، مانند: گفتگو، خبر، اخلاق، فلسفه و… و مطالب ذيل اين سرفصل‏ها قرار مي‏گيرند.

كاربر با ورود به سايت، ابتدا تصوير روي جلد نشريه را ملاحظه مي‏نمايد، همراه با شناسنامه نشريه و فهرستي از عناوين داخلي آن. با انتخاب هر عنوان، متن مربوطه را در اختيار خواهد داشت.

يك بانك اطلاعات طراحي مي‏شود و براي هر نشريه رنگ و تم متفاوتي انتخاب خواهد شد، تا تفكيك هر يك را ممكن سازد.

كاربر مي‏تواند سرفصلي را انتخاب كرده و عناوين تمامي مطالب مندرج شده در آن از نخستين شماره، تا شماره جاري را ببيند.

كاربر امكان جستجوي ساده در عناوين، پديدآورنده و متن تمامي شماره‏ها را خواهد داشت.

- امكانات افزودني

مي‏توان يك جستجوي هوشمند به سيستم اضافه كرد. هوشمندي جستجو به اين خواهد بود كه پسوندها و پيشوندهاي معتبر فارسي را شناسايي كرده و در نتايج جستجو قرار دهد. به عنوان مثال در جستجوي كلمه «دين»، عناويني كه كلمه «ديني» يا «ديندار» در آن‏ها وجود دارد را نيز نمايش دهد، يا اين كه بتوان از علائم « + » و « - » و مانند آن براي تركيب كلمات در جستجو استفاده نمود (جستجوي تركيبي).

قابليت skin نيز مي‏تواند به سايت افزوده شود. كاربر پس از ورود به سايت، از منوي بالاي سايت يكي از تم‏ها را انتخاب مي‏نمايد، مانند: ياقوت، مرمر، شقايق و… ، تمام رنگ‏ها و تركيب‏هاي سايت به آن طرح در خواهد آمد، تا چشم كاربر در اثر اين تنوع رنگ در هنگام مطالعه كمتر خسته شود. اين اطلاعات ذخيره شده و در هر بار ورود به سايت همان پيش‏فرض قرار خواهد گرفت.

صفحات مخصوص چاپ: به دليل گرافيكي بودن محيط سايت، چاپ آن شكل مناسبي نخواهد داشت. صفحات مخصوص چاپ اين امكان را به كاربر مي‏دهد كه مطالب را به شكل زيبايي به روي كاغذ بياورد.

امكان ورق زدن مجله: مي‏توان كاري كرد كه نشريه مانند نسخه چاپي خود به نظر آيد. در اين صورت كاربر مي‏تواند مانند نشريه كاغذي آن را ورق بزند و شماره صفحات نشريه الكترونيكي با نشريه كاغذي يكسان خواهد بود!

مستندسازي: مي‏توان نام پديدآورندگان را در بانك وارد نمود و اپراتور ورود اطلاعات تنها اين عناوين را انتخاب خواهد كرد. به اين ترتيب نام هر پديدآورنده تنها يك بار تايپ شده و در مرحله‏هاي بعدي تنها انتخاب مي‏شود. اين كار علاوه بر اين كه خطاي در تايپ را كاهش مي‏دهد، نمايش اطلاعات بر اساس پديدآورنده را نيز ممكن مي‏سازد.

- توسعه و ارتقاء

به دليل استاندارد بودن بانك اطلاعات به كار رفته در اين سايت، كارفرما قادر خواهد بود در هر زمان كه ضرورت داشت، آن را به نگارشي بالاتر و يا به نرم‏افزاري قوي‏تر ارتقاء دهد.

توابع و صفحات دروني سايت نيز به گونه‏اي طراحي مي‏شود كه افزودن نشريات جديد، سرفصل‏هاي تازه و امكانات فوق آن چه در طرح ديده شده، به سادگي ممكن باشد و برنامه‏نويس بعدي را دچار مشكل نسازد.

به جهت ويژگي‏هايي كه در اين طرح ديده شده، كارفرما مي‏تواند هر زمان كه مايل بود، يك نسخه از سايت را كپي نمايد و با تغيير رنگ و تم كه به سادگي انجام مي‏شود، نشريه ديگري را نيز الكترونيكي نمايد و سه نشريه را به چهار، پنج و… نشريه برساند.

- هزينه و زمان

طراحي اين سايت با امكانات ذكر شده، براي مجري نويسنده اين طرح، يك ماه زمان و 10،000،000 ريال هزينه در بر دارد.

امكانات افزودني هزينه‏اي به شرح ذيل حسب درخواست كارفرما به اصل طرح اضافه خواهند نمود:

- جستجوي هوشمند	15،000،000 ريال

- قابليت skin با چهار نوع	7،000،000 ريال

- اضافه skin هر مورد	500،000 ريال

- صفحات مخصوص چاپ	5،000،000 ريال

- ورق‏زدن مجله	12،000،000 ريال

- مستند پديدآورنده	6،000،000 ريال

سيد مهدي موسوي موشّح

دي‏ماه 1384