بسمه‏تعالي

« درخواست براي پيشنهاد »

( RFP )

توليد نرم‏افزار پايگاه اينترنتي

مركز پژوهش‏هاي اسلامي

صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران

دي‏ماه 1384

فهرست

1. كليات	3

1/1. آشنايي با مركز	3

2/1. آشنايي با پروژه پايگاه اطلاع‏رساني مركز	4

3/1. اهداف و كليات	5

2. شرح پروژه	7

1/2. عنوان پروژه	7

2/2. اهداف مورد نظر	7

3/2. ويژگي‏هاي مورد انتظار	7

4/2. ويژگي‏هاي زيربخش‏هاي نرم‏افزار	8

5/2. نتايج و محصولات پروژه	13

6/2. مراحل اجرا	14

7/2. محل جلسات و تحويل كار	14

8/2. زمان‏بندي اجرا	14

3. تجربيات و تخصص‏هاي مورد نياز (شرايط متقاضيان)	16

4. اطلاعات اداري و دستورالعمل‏هاي راهنما	17

5. معيارهاي ارزيابي	18

6. شكل‏بندي و محتواي پيشنهاد (proposal format)	19

1/6. صفحه جلد (cover page)	19

2/6. اطلاعات پايه مربوط به پيشنهاد دهنده	19

3/6. نيروي انساني (شاغل در اين پروژه) و تجربيات قبلي اين افراد در پروژه‏هاي مشابه	19

4/6. مشخصات پروژه‏هاي مشابه و موفق قبلي	20

5/6. پروژه‏هاي در دست اجرا و تعهدات كاري شركت	20

6/6. شرح فني كار (پيشنهاد فني)	20

7/6. شرح روش مديريتي پروژه (پيشنهاد مديريتي)	21

8/6. قيمت‏گذاري و اعلام هزينه اجراي پروژه	21

9/6. زمان اجرا و زمان‏بندي مراحل مختلف	21

10/6. شكل‏بندي پيشنهاد	21

1. كليات

1/1. آشنايي با مركز

در عصر حاضر رسانه‏هاي عمومي به ويژه راديو و تلويزيون نقشي تأثيرگذار و سرنوشت‏ساز در حيات اجتماعي انسان‏ها پيدا کرده و جايگاهي برجسته در سياست، فرهنگ‏ و اقتصاد کشورها به خود اختصاص داده‏اند.

امروزه ديگر اين ديدگاه که راديو و تلويزيون ابزاري خنثي و بدون جهت‏گيري و تنها وسيله‏اي براي سرگرم شدن مردم هستند نادرست تلقي شده و حتي صاحب‏نظران غربي علوم ارتباطات نيز به نقش تعيين‏کننده اين دو رسانه در انحطاط يا تعالي فرهنگ ملّت‏ها اذعان نموده‏اند. در اين ميان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران از نقشي متفاوت و جايگاهي بي‏بديل برخوردار است. چرا که دولت جمهوري اسلامي بر اساس اصل سوم قانون اساسي موظف شده همه امکانات خود را براي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس  ايمان و تقوي و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي و بالا بردن سطح آگاهي‏هاي عمومي در همه زمينه‏ها با استفاده صحيح از مطبوعات در رسانه‏هاي گروهي به کار برد و قطعاً تحقق اين وظيفه مهم بدون بهره‏گيري از قابليت‏ها و ظرفيت‏هاي بالقوه و بالفعل اين دو رسانه فراگير امکان‏پذير نيست و از همين روست که در مقدمه قانون اساسي مي خوانيم:

«وسايل ارتباط جمعي (راديوـ تلويزيون) بايستي در جهت روند تکاملي انقلاب اسلامي، در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‏هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت‏هاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز کند.»

بر اساس اين نگرش بوده است که مأموريت مديريت و هدايت فرهنگ و افکار عمومي جامعه بر اساس اهداف ديني، انقلابي و ملّي نظام جمهوري اسلامي ايران به صداوسيما واگذار شده است.

با توجه به نکات ياد شده وجود مرکزي کارآمد که بتواند صداوسيما را در انجام اين مأموريت مهم ياري رساند و به مديران و برنامه‏سازان رسانه ملّي در جهت تحقق آرمان‏هاي قانون اساسي خدمات پژوهشي و مشاوره‏اي بر اساس آموزه‏هاي اسلامي ارائه دهد، ضرورتي انکارناپذير است.

براي پاسخ به همين نياز در پاييز 1373 با الهام از رهنمودهاي مقام معظم رهبري ـ مدظله العالي ـ و به دستور رياست وقت سازمان صداوسيما، مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صداوسيما، به عنوان حلقه مفقوده اتصال حوزه‏هاي علميه و سازمان صداوسيما تأسيس گرديد.

مأموريت اين مركز تأمين مطلوب نيازهاي پژوهشي برنامه‏هاي توليدي با مضامين اسلامي، اعتلاي محتواي برنامه‏هاي اسلامي ، پشتيباني توليد و ساماندهي پژوهش و تحقيقات اسلامي در صداوسيما به منظور تحقق رسانه اسلامي در نظر گرفته شده است.

وظايف كلّي مركز به شرح ذيل است:

ـ شناسايي نيازهاي پژوهشي بخش‏هاي برنامه‏ساز سازمان در تهران و مراکز در زمينه تحقيقات و پژوهش‏هاي معارفي؛

ـ شناسايي توانمندي‏هاي حوزه علميه و ساير مراکز ديني و برقراري ارتباط مؤثر و نهادينه به منظور استفاده از آنها در جهت رسانه‏اي کردن موضوعات و مفاهيم ديني و اسلامي؛

ـ جذب و تربيت محققان و پژوهشگران ديني، متعهد و هنرمند؛

ـ معرفي اصول، سياست‏ها، طرح‏ها، قالب‏ها و فرم‏هاي کارآمد برنامه‏اي با موضوعات اسلامي به منظور رشد و اعتلاي برنامه‏سازي در حوزه‏هاي مختلف معارف اسلامي؛

ـ همکاري، مشارکت و ارائه خدمات برنامه‏سازي به حوزه‏هاي برنامه‏ساز در زمينه افزايش کيفي غناي برنامه‏هاي اسلامي؛

ـ نقد و ارزيابي محتواي ديني برنامه‏هاي صداوسيما؛

ـ گردآوري ،تنظيم ، تدوين و توليد اطلاعات از طريق ايجاد، اداره و توسعه خدمات اطلاع‏رساني پژوهشي.

2/1. آشنايي با پروژه پايگاه اطلاع‏رساني مركز

مركز پژوهش‏هاي اسلامي از اوايل سال 1381 مطالعاتي را جهت تأسيس يك پايگاه اطلاع‏رساني كارآمد بر روي شبكه جهاني اينترنت آغاز كرد كه حاصل آن تدوين طرح جامع تأسيس پايگاه اطلاع‏رساني اينترنتي مركز با عنوان «راهي كه بايد رفت» به عنوان استراتژي اصلي و حاكم بر راه‏اندازي سايت مركز بود. كارشناسي‏هاي مستمر و پي‏گير و جلسات متعدد، در نهايت موافقت مديران سازمان را در ضرورت پرداختن به اين پروژه جلب نمود.

3/1. اهداف و كليات

هدف از راه‏اندازي پايگاه اطلاع‏رساني مركز ايجاد امكاني در راستاي ارائه خدمات پژوهشي و اطلاعاتي به مديران و برنامه‏سازان صداوسيما و تشخيص نيازها و خلأهاي كاري مراكز توليدي سازمان مي‏باشد.

از اين رو اين سايت از يك سو اطلاعات را به صورت فرد به فرد در اختيار مخاطبين تعيين‏شده قرار مي‏دهد و از سوي ديگر بازخور آن را به صورت مكانيزه جمع‏آوري كرده و در اختيار كارشناسان پايگاه گذارده و به آن‏ها امكان مي‏دهد تا استراتژي‏هاي جديدي براي پژوهش در مركز تعريف نمايد و به پژوهش‏ها جهت بدهند.

فرآيندي كه سايت در پي مي‏گيرد از مدل زير پيروي مي‏كند:

انجام

پژوهش

ارائه

در

سايت

مصرف

توسط

مخاطب

توليد

توزيع

مصرف

اصلاح

برنامه

پژوهش

تعيين

نيازهاي

سايت

ارزيابي

نحوه

مصرف

الگوي توليد

الگوي توزيع

الگوي مصرف

و آن‏چه در نهايت محصول اين پايگاه خواهد بود، بهينه شدن دانش مديران و پژوهش‏گران مركز در خصوص نيازهاي پژوهشي برنامه‏سازان صداوسيما بر اساس تابع تركيبي gof(x) در مدل مجموعه‏نگر ذيل مي‏باشد:

مركز

صداوسيما

مردم

f(x)

g(x)

كلياتي كه در اين پروژه براي نرم‏افزار پايگاه اطلاع‏رساني در نظر گرفته شده است به شرح ذيل مي‏باشد:

- اين نرم‏افزار در سرور لينوكس نصب خواهد شد و بايد بر مبناي اصول LAMP پايه‏گذاري گردد.

- طراحي نرم افزار با متدولوژيRUP  انجام مي پذيرد.

- زبان برنامه‏نويسي php نسخه 5 در نظر گرفته شده است.

- پيش‏فرض اين است كه تمام مخاطبين سايت از مرورگر IE نسخه 5 يا بالاتر و مرورگرهاي موزيلا و نت‏اسکيپ استفاده مي‏كنند.

- نرم‏افزار بانك اطلاعات mySQL مي‏باشد.

- اطلاعات به صورت يوني‏كد فارسي (utf-8) در بانك ذخيره خواهد شد.

- بانك اطلاعات ـ ضرورتاً ـ بايد از مرتب‏سازي (sort) بر اساس الفباي فارسي پشتيباني كند.

نكته: تنها زباني كه در اين سايت مورد استفاده خواهد بود زبان فارسي مي‏باشد.

- تمامي جستجوها ـ ضرورتاً ـ بايد از جستجوي نادقيق فارسي پشتيباني كنند.

- فرض اين است كه سيستم عامل تمامي كاربران از تايپ فارسي پشتيباني مي‏كند.

- كاربر نيازي به نصب قلم يا باراندازي هيچ كامپوننت ديگري براي استفاده از سايت نداشته باشد.

- امنيت نرم‏افزار در برابر هك و يا خرابي در حد بالايي در نظر گرفته مي‏شود.

- مستندات (Document) بانك اطلاعات و نرم‏افزار هر كدام به صورت مستقل تنظيم خواهد شد.

موارد فوق اصولي است كه بر طراحي نرم‏افزار پايگاه اطلاع‏رساني مركز حاكم است. اين موارد به تصويب مديران انفورماتيك سازمان رسيده و بعضي به عنوان دستورالعمل به مراكز تابعه ابلاغ شده است، لذا تبعيّت از آن‏ها براي مركز ضرورت دارد.

2. شرح پروژه

1/2. عنوان پروژه

فاز اول توليد نرم‏افزار پايگاه اينترنتي مركز پژوهش‏هاي اسلامي صداوسيما

2/2. اهداف مورد نظر

1. ارائه سه هزار ركورد اطلاعات توليد شده و موجود در بانك شبكه داخلي مركز بر روي اينترنت

2. ايجاد امكاني براي ارائه تدريجي اطلاعات در حال توليد بر روي اينترنت بدون نياز به برنامه‏نويسي مجدد

3. نظام دادن به اطلاعات ارائه شده بر اساس تزاروس توليد شده در بانك شبكه داخلي مركز

4. دسترسي به نحوه مصرف اطلاعات توسط كاربران جهت بهينه‏سازي روند توليد اطلاعات

و 5. توليد بخش‏هاي جانبي جهت جلب نظر كاربران و ترغيب ايشان براي استفاده از سايت

3/2. ويژگي‏هاي مورد انتظار

1. كليه مستندات تحويلي از سوي مجري پس از انجام كار بايد به صورت الكترونيكي در قالب‏هاي rtf ، doc ، html يا text مطابق قالبي كه توسط كارفرما ارائه خواهد شد به زبان فارسي تهيه شود.

2. كليه خروجي‏هاي پروژه بايد به صورت متن باز Open Source بر روي سرور لينوكس ميزبان نصب و يك نسخه كامل نيز تحويل كارفرما شود.

نكته 1: سرور لينوكس فدورا ( و يا احتمالاً در آينده نسخه‏هاي Red Hat بنا به ضرورت) در حال حاضر از سوي كارفرما آماده ميزباني سايت بوده و تأمين سرور و دامنه (Domain) بر عهده مجري نخواهد بود.

نكته 2: در صورت ضرورت و توجيه فني کارفرما، توزيع ديگري از لينوكس با همكاري مجري براي ميزباني انتخاب و نصب مي‏شود.

3. آخر هر هفته يك گزارش مكتوب از ميزان پيشرفت پروژه از سوي مجري در اختيار ناظر پروژه قرار مي‏گيرد و ناظر پروژه موظف است بر پيشرفت كيفي و كمّي پروژه نظارت نمايد و هماهنگي آن را با قرارداد تضمين كند.

نكته: مبناي پرداخت‏ها و پيشرفت پروژه «گزارش هفتگي به ناظر و کارفرما» خواهد بود.

4. مجري موظف است از اصول مديريت پروژه در کل طرح استفاده نمايد و در تمام مراحل پروژه ابزار و قابليت لازم را براي اين منظور فراهم کرده و پيشنهاد نموده و پس از تأييد كارفرما اجرا نمايد.

5. نرم‏افزار بايد از پيچيدگي‏هاي غيرمتعارف كه بازنگري و اصلاح در آن را براي كارفرما دشوار مي‏نمايد عاري باشد و سعي مجري معطوف به بكارگيري روش‏هاي استاندارد در برنامه‏نويسي گردد، مگر آن‏كه كارفرما در راستاي افزايش كارآيي سايت با آن موافقت نمايد.

6. محصول پروژه تا يك سال تحت گارانتي و پشتيباني کامل و بدون قيد و شرط مجري خواهد بود و بروز هر نوع اشكال و ايراد نرم‏افزاري بعد از اين مدت، بر اساس «توافق‏نامه پشتيباني» از سوي مجري برطرف خواهد شد.

نكته: گزينه‏هاي اين توافق‏نامه از سوي مجري در قالب قرارداد پشتيباني پيشنهاد خواهد شد.

7. مالكيت كليه حقوق اين نرم‏افزار و زيرسيستم‏هاي آن با كارفرما خواهد بود و استفاده مجدد آن توسط مجري منوط به اجازه كتبي از كارفرما خواهد بود.

8. كارفرما به غير از ارائه بانك‏هاي اطلاعات، مواد خام و دستورالعمل‏ها تعهد ديگري نسبت به مجري نخواهد داشت و فراهم كردن كليه امكانات مورد نياز جهت انجام پروژه بر عهده مجري خواهد بود.

9.  لازم است تا در برنامه نويسي نرم افزار كليه اصول و استانداردهاي خوانايي برنامه رعايت گردد. به عنوان مثال كليه توضيحات لازم مربوط به تعريف متغيرها و غيره كاملا درج شده باشد.

4/2. ويژگي‏هاي زيربخش‏هاي نرم‏افزار

اين نرم‏افزار اينترنتي داراي 9 زيربخش است:

1/4/2. بانك اطلاعات اصلي فيش‏ها

بانك اطلاعات مذكور در شبكه داخلي مركز در قالب يازده فرم ورود اطلاعات و يك تزاروس درختي موضوعات طراحي شده است و اطلاعات اداره توليد و پردازش اطلاعات در اين بانك وارد شده و ويرايش و نمايه‏گذاري مي‏شود. سيستم درخت‏ساز در شبكه داخلي وجود دارد و توليدكنندگان اطلاعات مركز به صورت پيوسته در حال توسعه درخت نمايه‏ها بر اساس فيش‏هاي جديد هستند. اين بانك به همراه تزاروس و مستندات آن از سوي كارفرما تحويل مجري گرديده و بدون هيچ تغييري در جداول و فيلدها به سايت مركز ملحق خواهد شد. اين انتقال به گونه‏اي خواهد بود كه در  مراحل بعدي نيز با كپي اطلاعات جديد به اينترنت به صورت Import & Export بتوان سايت را به روز نمود.

سيستم نمايش اطلاعات جديدي كه براي اين بانك نوشته مي‏شود به صورت باكس‏ها و جعبه‏متن‏هايي خواهد بود كه به تعداد واحدهاي اطلاعات طراحي مي‏شوند و از هر مطلب عناوين تعدادي از آخرين ركوردها را نمايش داده و با كليك بر روي «بيشتر» تمامي ركوردهاي آن موضوع (مثلاً شعر) را به صورت صفحه به صفحه نمايش خواهند داد.

يك جعبه نيز براي عناوين تازه در نظر گرفته مي‏شود كه ده ركورد آخر اضافه شده به بانك را نمايش مي‏دهد.

كاربر مي‏تواند با كليك بر روي هر عنوان، متن فيش را ملاحظه نمايد و امكاناتي براي چاپ نيز در اختيار خواهد داشت.

امكان جستجو در نمايه‏ها وجود خواهد داشت.

فيش‏هاي بدون عنوان نمايش داده نخواهند شد.

فيش‏هاي نمايه خورده بر اساس نمايه نيز قابل بازيابي خواهند بود.

كد ارجاع هر فيش در كنار آن نمايش داده مي‏شود.

امكان بازيابي هر فيش بر اساس وارد كردن كد ارجاع وجود خواهد داشت.

2/4/2. نمايش مديا بر اساس شات‏ليست

فيلم‏ها و صوت‏ها با كيفيت متوسط براي اينترنت در فرمت Real بر روي سايت قرار خواهند گرفت كه بر اساس فهرستي كه براي هر كدام تهيه شده پخش خواهند شد.

با كليك كاربر بر روي شات‏ليست، فيلم يا صوت از همان محلي كه كليك شده پخش خواهد شد.

اطلاعات شات‏ليست در قالب فايل mdb (Access) و فايل‏هاي مديا در قالب يكي از فرمت‏هاي استاندارد VHS يا DV و يا نوار كاست صوتي از سوي كارفرما تحويل مجري خواهد شد و تبديل فيلم‏ها براي قرارگيري در سايت بر عهده مجري خواهد بود.

در فاز اول پروژه، حجم مدياي قرار گرفته بر روي سايت 100 ساعت خواهد بود. پهناي باند مورد نظر 100 کيلو بيت خواهد بود.

3/4/2. سيستم مديريت كاربران سايت

قسمت‏هايي از بانك اطلاعات سايت كه جنبه‏ي امنيتي دارند به بخش نيازمند به log in مي‏روند.

بانك اطلاعات شبكه داخلي كه به سايت منتقل شده، تماماً به log in احتياج خواهد داشت.

نرم‏افزاري طراحي خواهد شد كه بر اساس قواعد مشخص شده‏اي، كدهاي ورود را توليد كند.

صفحه مديريت كاربران، جهت اضافه، حذف، غيرفعال كردن، ويرايش و افزودن لوگو براي كاربر بر روي سايت طراحي خواهد شد كه تنها در دسترس Admin خواهد بود.

4/4/2. علاقه‏مندي‏ها و تاريخچه

دكمه‏اي براي اضافه نمودن فيش به فهرست علاقه‏مندي‏ها (Favorite) در كنار عنوان هر فيش قرار خواهد گرفت.

در صورت كليك كاربر بر روي اين دگمه، عنوان آن فيش در فهرست علاقه‏مندي‏هاي كاربر قرار خواهد گرفت.

كاربر قادر به ارگانيزه كردن و دسته‏بندي علاقه‏مندي‏هاي خود و شاخه‏بندي آن‏ها خواهد بود.

تاريخچه مرور كاربر بر روي فيش‏ها در بانك History ذخيره خواهد شد.

هميشه عنوان چند فيش آخر كه كاربر آن‏ها را مشاهده كرده است در كنار صفحه اصلي مشاهده خواهد شد.

پس از پاك شدن تاريخچه، اطلاعات آن به آرشيو اطلاعات كاربر منتقل خواهد شد.

كاربر مي‏تواند از علاقه‏مندي‏ها و تاريخچه خود به صورت متن (Text) خروجي بگيرد.

نوشتن راهنماي كامل اين بخش به زباني كه براي كاربر قابل فهم باشد، بر عهده مجري خواهد بود.

5/4/2. وبلاگ، وبكست، گروه‏ها و صفحه من

يك سيستم وبلاگ با امكان تغيير قالب و درج HTML براي هر كاربر به تفكيك مورد نياز است.

وبلاگ داراي جستجو در تمام متن نوشته‏ ها ‏باشد.

امكان گروه‏بندي براي كاربران به وجود خواهد آمد، به گونه‏اي كه هر كاربر بتواند گروه مورد نظر خود را ايجاد نمايد و آن را مديريت كند و ديگران نيز در آن عضو شوند و ارتباط مشترك داشته باشند.

بخش جستجو در نوشته‏هاي وبلاگ و گروه‏ها به صورت يك جعبه (باكس) در صفحه اصلي قرار خواهد گرفت.

امكان upload تصوير و صوت و فيلم به عنوان وبكست براي هر كاربر در بخشي وابسته به وبلاگ خود وجود داشته باشد.

طراحي صفحه من به عنوان محلي براي معرفي كاربر به ديگران كه توسط خود او با تكميل فرم شناسايي و معرفي ايجاد مي‏شود.

كاربر فرم‏هايي را مرحله به مرحله (Step by Step) تكميل مي‏نمايد و در نهايت اطلاعات وارد شده با تم انتخابي او به ديگران به عنوان «صفحه من» نمايش داده مي‏شود.

از داخل صفحه من، امكان دسترسي به وبلاگ آن كاربر و وبكست او نيز وجود خواهد داشت.

به صورت پيش‏فرض وبلاگ و وبكست و صفحه من غير فعال خواهد بود و كاربر امكان فعال‏سازي آن را حسب نياز خواهد داشت.

لوگوي مركزي كه كاربر نماينده آن است در صفحه من، وبلاگ و وبكست او نمايش داده خواهد شد.

نوشتن راهنماي واضح و روشن براي كاربر در مورد اين سيستم‏ها بر عهده مجري خواهد بود.

6/4/2. سيستم ردپاي كاربر بر اساس XML

ذخيره نام صفحات نمايش داده شده به كاربر از لحظه ورود به سايت تا لحظه خروج همراه با تاريخ و ساعت.

طراحي بانك اطلاعات قدرتمندي براي ذخيره‏سازي اطلاعات فوق.

امكان گزارش‏گيري‏هاي متنوع بر اساس نياز.

7/4/2. كارشناسان سيما و صدا

ايجاد امكان جستجو بر اساس نام كارشناس

جستجو بر اساس موضوع يا رشته فعاليت كارشناس

جستجوي تركيبي بر اساس تمام فيلدهاي موجود در بخش عمومي كارشناسان سيما و صدا

ايجاد دسترسي به كارشناسان بر اساس فهرست موضوعي

ايجاد دسترسي به كارشناسان بر اساس فهرست رشته‏ها و گرايش‏هاي تخصصي

فهرست الفبايي كارشناسان (با كليك بر روي حروف الفبا)

صفحه مناسب چاپ از اطلاعات كامل هر كارشناس

بانك اطلاعات كارشناسان همراه با تمامي ركوردهاي آن در فرمت Access از سوي كارفرما تحويل مجري خواهد شد و صفحات طراحي شده توسط مجري با آن بانك كار خواهد كرد.

تبديل اطلاعات از Access به mySQL بدون ريزش اطلاعات از وظايف مجري خواهد بود.

8/4/2. بانك صوتي قرآن با كيفيت رسانه‏اي

صوت با كيفيت بسيار بالا با صداي دو قاري (دو دور قرآن) به صورت ترتيل از سوي مركز در اختيار مجري قرار خواهد گرفت.

تبديل صوت با كيفيت بالا به صوت ديجيتال استريو مناسب براي كار رسانه‏اي (يعني بالاترين كيفيت ممكن) بر عهده مجري خواهد بود.

صوت مذكور براي دو قاري حدود 60 ساعت خواهد بود.

امكان انتخاب سوره و آيه براي كاربر خواهد بود تا بتواند صوت مذكور را download نمايد.

يك دور متن اعراب‏گذاري شده از قرآن نيز در اين بخش همراه با ترجمه معتبر (به تشخيص كارفرما) در پايگاه قرار خواهد گرفت.

صوت بر روي كاست و متن اعراب‏دار و ترجمه از سوي كارفرما در اختيار مجري قرار مي‏گيرد. صداي قاري بايد با متن عربي نمايش داده شده هماهنگ باشد.

9/4/2. سيستم ارزيابي نوبه‏اي خودكار

يك سيستم خودكار كه كارفرما بايد بتواند از بخش مديريت آن را كنترل نمايد و فرم‏هايي را در آن ايجاد نمايد و زماني را براي نمايش آن به كاربران سايت مشخص سازد.

اين فرم در زمان تعيين شده به كاربر نمايش داده شده و اطلاعات تكميل شده كاربر در اختيار مدير قرار مي‏گيرد.

در بخش طراحي فرم: دو نوع باكس در اختيار مدير خواهد بود؛ باكس چند خطي و باكس تك‏خطي. باكس‏هاي (فيلد‏ها) تك‏خطي داراي سه سايز طولي خواهند بود. مدير سيستم پس از اضافه كردن عنوان هر فيلد، نوع باكسي (جعبه‏متن) كه بايد در مقابل آن نمايش داده شود را برمي‏گزيند. مدير سيستم، پس از طراحي فرم كاربراني را كه بايد فرم را ملاحظه كنند از ليست كاربران با چك زدن (چك‏باكس) انتخاب مي‏كند كه اين فرم تنها براي آن‏ها نمايش داده مي‏شود. گزينه «همه كاربران» هم وجود خواهد داشت. براي تعيين زمان، سه گزينه در اختيار مدير سيستم خواهد بود؛ گزينه نمايش بلافاصله، كه كاربر در اولين ورود به سايت فرم را مشاهده خواهد كرد. گزينه نمايش در چندمين ورود، كه مدير، عددي را وارد مي‏كند و كاربر پس از آن تعداد ورود به سايت، فرم را مشاهده مي‏كند و گزينه تاريخ، كه كاربر در تاريخ مذكور يا پس از آن در اولين ورود فرم را مشاهده خواهد نمود. مدير مي‏تواند توضيحي تايپ نمايد كه در بالاي فرم براي راهنمايي كاربر نمايش داده خواهد شد و اين توضيح براي هر فرم مي‏تواند متفاوت باشد.

كاربر پس از ملاحظه فرم سه گزينه دارد؛ پاسخ دادن و ارسال فرم، صرف‏نظر از ارسال، كه در اين صورت فرم حذف شده ولي دوباره در ورود بعدي نمايش داده مي‏شود. گزينه ديگر اينكه فرم ديگر نمايش داده نشود، كه در اين صورت ديگر اين فرم نمايش داده نخواهد شد. گزينه انتخابي كاربر به اطلاع مدير خواهد رسيد.

5/2. نتايج و محصولات پروژه

- بانك اطلاعات طراحي شده در mySQL همراه با اطلاعات اوليه آزمايشي

- فايل‏هاي php ، class ، html ، css ، js و swf و ساير فايل ها همراه با شاخه images همگي شاخه بندي شده و خوانا در شاخه www

- مستندات بانك اطلاعات و نرم‏افزار به صورت فايل متني

نكته 1: يك نسخه از اين اطلاعات بر روي سرور و نسخه ديگر در قالب CD تحويل كارفرما خواهد شد.

نكته 2: تبديل اطلاعات ارائه شده از سوي كارفرما و درج در بانك اطلاعات سايت مطابق موارد ذكر شده در بند 4/2 بر عهده مجري خواهد بود و Upload ساير اطلاعات در حال توليد بر اساس امكاناتي كه ذكر شده و توسط مجري در سايت قرار داده مي‏شود بر عهده كارفرما يا ديگر پيمانكاران طرف قرارداد با كارفرما خواهد بود.

6/2. مراحل اجرا

1. مرحله اول: ارائه طرح پيشنهادي محتوي مستندات فني اجراي نرم‏افزار و ويژگي‏هاي در نظر گرفته شده براي نرم‏افزار به كارفرما از سوي مجري و ارائه قابليت‏ها و سوابق كاري مجري (2 هفته)

2. بررسي مستندات ارائه شده توسط كارفرما (2 هفته) و ارائه نظر اصلاحي در خصوص روش انجام پروژه

3. مرحله دوم: آغاز مراحل طراحي و تنظيم پيش‏طرح و سپس كدنويسي توسط مجري و ارائه نتيجه به كارفرما (4 ماه)

نكته: در طي اين مرحله، هر هفته فرم گزارش پيشرفت كار از سوي مجري به ناظر تحويل خواهد شد.

4. بررسي مرحله دوم توسط كارفرما (يك ماه) و ارائه نظر نهايي در خصوص محصول ارائه شده

5. مرحله سوم: اعمال نظرات نهايي كارفرما (2 هفته) و پشتيباني نرم‏افزار (يك سال)

7/2. محل جلسات و تحويل كار

جلسات رسمي و تحويل كار بايد در محل پيشنهادي سازمان كارفرما برگزار شود.

8/2. زمان‏بندي اجرا

زمان كلي اجراي اين پروژه مطابق ذيل پيش‏بيني شده است كه بر اساس پيشنهاد دريافتي از مجري و انجام مذاكرات مورد نياز قطعي خواهد شد. لازم به ذكر است كه با احتساب زمان‏هاي بررسي و رفع اشكال، زمان كلي اجراي اين پروژه نبايد از شش ماه بيشتر باشد.

زمان‏بندي منظور شده (پيشنهادي) براي مراحل مختلف به شرح زير است:

- مرحله اول: 20% زمان اجرا

 بررسي و اظهار نظر كارفرما: يك هفته

- مرحله دوم: 70% زمان اجرا

 بررسي و اظهار نظر كارفرما: يك هفته

- مرحله سوم: 10% زمان اجرا

3. تجربيات و تخصص‏هاي مورد نياز (شرايط متقاضيان)

متقاضيان بايد شرايط زير را دارا باشند:

1. تجربه كار با لينوكس، mySQL و PHP 5

2. تجربه طراحي يك سايت كامل با استفاده از PHP 5

3. شركت ثبت شده رسمي

4. اطلاعات اداري و دستورالعمل‏هاي راهنما

1/4. متقاضيان جهت دريافت توضيحات تكميلي (در صورت نياز) مي‏توانند با برادر موسوي موشَّح در اداره فن‏آوري اطلاعات مركز پژوهش‏هاي اسلامي صداوسيما (2915511 - 0251) يا نشاني الكترونيكي irc@irib.ir تماس حاصل فرمايند.

2/4. پيشنهادها بايد حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه 1/11/84 به صورت حضوري در يك پاكت دربسته در تهران به مدير انفورماتيك معاونت آموزش و تحقيقات صداوسيما ( به نشاني: خيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه نيايش، سازمان صداوسيما، معاونت آموزش و پژوهش) و در قم به مدير فن‏‏آوري اطلاعات مركز پژوهش‏هاي اسلامي صداوسيما (برادر موسوي موشَّح به نشاني: بلوار امين، ساختمان صداوسيما، مركز پژوهش‏هاي اسلامي صداوسيما) تحويل داده شود. بديهي است پيشنهادهايي كه بعد از اين تاريخ و ساعت دريافت گردد قرائت نخواهند شد.

5. معيارهاي ارزيابي

معيارهاي ارزيابي پيشنهادها و انتخاب بر اساس موارد زير خواهد بود:

- نحوه انجام كار (بر اساس پيشنهاد)

- زمان اجراي پيشنهادي كوتاه‏تر (در عين معقول بودن)

- هزينه پيشنهادي پايين‏تر

- تجربه برنامه‏سازي در لينوكس با زبان PHP 5

- تجربه توليد نرم‏افزارهاي فارسي مبتني بر يوني‏كد (utf-8) در لينوكس

- تجربه توليد هر نوع نرم‏افزار با پشتيباني فارسي

- تجربه مستندسازي مشكلات نرم‏افزارهاي موجود

6. شكل‏بندي و محتواي پيشنهاد (Proposal Format)

1/6. صفحه جلد (Cover Page)

يك صفحه و شامل اطلاعات زير است:

- نام پيشنهاد دهنده (حقيقي و حقوقي)

- نام پروژه

- نام طرف تماس براي تسليم پيشنهاد

- مشخصات و آدرس تماس شامل:

شماره تلفن تماس، شماره فاكس، نشاني الكترونيكي و نشاني پستي براي طرف تماس

2/6. اطلاعات پايه مربوط به پيشنهاد دهنده

در يك صفحه مجزا اطلاعات زير توضيح داده شود:

- نام و زمان تأسيس شركت و در صورتي كه مجري طرح، شعبه‏اي از شركت مورد نظر باشد، نام و زمان تأسيس آن شعبه

- زمينه فعاليت شركت

- نام (يا نام‏هاي) قبلي شركت (در صورت تغيير نام)

- مكان و نشاني كامل پستي و ساير مشخصات تماس شركت

- تعداد كاركنان شركت، به تفكيك شاخه‏هاي كاري مختلف دخيل در اين پروژه

- شرح دعاوي صورت گرفته نسبت به شركت در طي سه سال گذشته

- عنوان نمونه‏هاي قبلي كار شركت و URL آن‏ها بر روي اينترنت

3/6. نيروي انساني (شاغل در اين پروژه) و تجربيات قبلي اين افراد در پروژه‏هاي مشابه

1/3/6. در يك صفحه مجزا، ليستي از كاركنان پروژه، سطح تحصيلات آن‏ها و نقش آن‏ها در پروژه به همراه مدت همكاري آن‏ها در پروژه ذكر گردد.

2/3/6. در يك صفحه مجزا، براي افراد اشاره شده در بند قبل، تجربيات قبلي آن‏ها كه مرتبط با موضوع پروژه است ذكر گردد و نيز در هر يك از موارد بايد تعيين شود كه تجربه مورد نظر مربوط به كاري است كه تحت سرپرستي شركت صورت گرفته و يا شركتي ديگر.

3/3/6. در صورتي كه علاوه بر پرسنل خود شركت، افراد ديگري در تيم حضور داشته باشند، اطلاعات مربوط به آن‏ها نيز مطابق آن چه در دو بند قبل توضيح داده شد در اين قسمت و در صفحه‏اي مجزا ارائه گردد.

4/3/6. تجربيات قبلي‏اي را كه اعضاي تيم اين پروژه در كار گروهي با يكديگر داشته‏اند، در يك صفحه مجزا در اين قسمت اعلام گردد.

4/6. مشخصات پروژه‏هاي مشابه و موفق قبلي

در يك صفحه مجزا، ليستي از پروژه‏هاي مشابه (يا مرتبط از لحاظ موضوعي) كه توسط تيم در نظر گرفته شده براي اين پروژه با موفقيت به انجام رسيده است، ارائه گردد.

ليست مورد نظر بايد شامل نام سازمان، ارگان يا شركت كارفرما، نام پروژه، شرح مختصري از پروژه، زمان تعيين شده در قرارداد براي تكميل كار، زمان واقعي تكميل كار، مبلغ قرارداد، نام افرادي از تيم فعلي كه در آن پروژه شركت داشته‏اند به همراه شماره تلفن يا تماس سازمان كارفرما باشد.

5/6. پروژه‏هاي در دست اجرا و تعهدات كاري شركت

1/5/6. در صورتي كه شركت پيشنهاد دهنده، پروژه‏هاي ديگري را نيز در دست اجرا دارد، اطلاعات مربوط به آن پروژه‏ها (به تفكيك) شامل موضوع پروژه، زمان شروع و خاتمه، ميزان و درصد همكاري هر يك از اعضاي تيم پروژه مورد نظر در هر يك از آن‏ها بايد در يك صفحه مجزا در اين بخش از پيشنهاد اعلام گردد.

2/5/6. هرگونه تعهدات ديگري كه ممكن است محدوديت‏ها و مغايرت‏هايي را با كار پروژه مورد نظر ايجاد نمايد، بايد در اين بخش در يك صفحه مجزا اعلام گردد. (بديهي است كه ذكر صادقانه و كامل اين تعهدات و محدوديت‏ها، عامل مهم در ارزيابي و انتخاب پيشنهاد خواهد بود.)

6/6. شرح فني كار (پيشنهاد فني)

در اين بخش، پيشنهاد دهنده بر اساس موضوع پروژه و آن‏چه در بند 2 اين RFP (شرح پروژه) تعيين گرديده، ابعاد فني، ويژگي‏ها و قابليت‏هاي مورد نظر براي انجام پروژه توسط پيشنهاد دهنده و چگونگي اجراي پروژه را در يك يا دو صفحه مجزا اعلام مي‏كند.

7/6. شرح روش مديريتي پروژه (پيشنهاد مديريتي)

پيشنهاد دهنده در يك يا دو صفحه مجزا توضيح مي‏دهد كاري كه ابعاد فني آن را در بند قبل پيشنهاد كرده است طي چه زمان‏بندي و با چه سبك مديريتي مديريت و اجرا مي‏كند.

از موارد قابل ذكر در اين بخش مي‏توان به مؤلفه‏ها و جنبه‏هاي زير اشاره كرد:

محيط، تسهيلات و ابزار، مراحل كار، سازماندهي، استانداردها، زمان‏بندي انجام كار، گزارش‏دهي، مديريت تغييرات، مديريت مخاطرات (Risk Management)، مديريت پيكربندي، مستندسازي و غيره.

8/6. قيمت‏گذاري و اعلام هزينه اجراي پروژه

در يك صفحه مجزا، هزينه اجراي پروژه و كليه جنبه‏هاي مربوط به امور مالي پروژه كه مورد نظر پيشنهاد دهنده است اعلام مي‏گردد.

9/6. زمان اجرا و زمان‏بندي مراحل مختلف

در يك صفحه مجزا ارائه گردد.

10/6. شكل‏بندي پيشنهاد

1/10/6. پيشنهاد بايد حداقل در 12 و حداكثر در 14 صفحه به صورت تايپ‏شده و در قالب عمودي كاغذ A4 ارائه گردد.

2/10/6. پيشنهاد بايد در دو نسخه چاپي تهيه و ارائه گردد.

3/10/6. پاكت حاوي پيشنهاد بايد بسته شده تحويل گردد.

4/10/6. هيچ‏گونه ضميمه يا مطالب اضافي ديگر قرائت نخواهد شد.